2025年呼玛县渔业增殖放流实施方案

为做好2025年水生生物增殖放流工作，根据省财政厅《关于下达2025年渔业资源保护资金的通知》（黑财指（农）〔2025〕236号）（渔业资源保护）、《黑龙江省 2025 年水生生物增殖放流项目实施方案》（黑农厅联发〔2025〕111号）文件精神要求，结合本县实际，制定本实施方案。

一、基本原则

1、生态优先，调整结构。将增殖放流的生态功能恢复放在首位，结合水生生物资源监测结果，在黑龙江流域呼玛江段开展增殖放流。

2、 质量并重，注重成效。在确保完成增殖放流绩效目标数量的基础上，保障放流苗种的种质和质量，提高放流成活率和放流效果。

3、规范操作，减少伤亡。加强放流苗种的检验检疫，严格按照相关法律法规和技术规范进行增殖放流活动。

4、社会参与，提高意识。鼓励社会公众积极参与增殖放流活动，提高全社会的水生生物资源保护意识。

二、工作安排

- 1、放流时间

- 拟定放流时间2025年8月20日。

2、放流地点与参加人员

放流地点：黑龙江呼玛段江畔公园龙头处。

参加人员：相关领导及县农业农村局工作人员、县公证处工作人员、相关乡镇工作人员、媒体记者等。

3、放流品种、规格、数量、金额

3厘米以上；细鳞鲑2万尾、鳜2万尾、鲢200万尾。5厘米以上；翘嘴鲌6万尾。10厘米以上；草鱼20万尾。共计230万尾，金额49.62万元。

4、放流物种来源

- 选择适宜本地生长，有助于生态安全的品种。苗种供应单位须在《黑龙江省2025年水生生物增殖放流项目实施方案》中名单内且有良好信誉、管理规范、技术力量雄厚、技术水平较高，并持有《水域滩涂养殖证》和《水产苗种生产许可证》省级水产原良种场。

5、苗种采购

- 按照我省增殖放流工作相关文件要求，进行苗种采购，根据关于《呼玛县2025年度政府集中采购目录和采购资金限额标准》其中呼玛县2025年度集中采购目录，鱼苗采购项目不属于政府采购目录内且金额没有没到达集中采购限额。可以通过公开招标等程序进行采购，聘请招投标代理公司进行公开招标，与中标鱼种场签订政府采购合同。

- 6、苗种检验检疫

- 承担增殖放流苗种供货的中标单位应出具由省水产技术推广站或黑龙江水产研究所水生动物疫病预防控制中心开具的药残检验和疫病检疫报告。

- 7、放流过程监管及公示情况

- 按照第三方监管的原则；聘请有资质的公证单位负责放流监督工作，公证单位负责苗种起塘、称重、运输、放流等环节的监管工作，按要求做好放流验收工作，收集、保存并及时上报增殖放流相关照片影像和文档资料。在呼玛县人民政府网站、中国招标网进行公示，并在放流前一周将放流日期报备至厅渔业渔政管理局和省水生动物资源养护中心。

三、保障措施

1、加强组织实施。县农业农村局水产服务中心结合本县实际制定工作方案，适时开展增殖放流，配合水生生物监测做好增殖放流效果评估工作，按要求组织做好增殖放流材料报省资源养护中心。

2、规范放流行为。增殖放流一般采用常规（尽可能贴近水面，距水面不超过1米）投放、滑道投放等方式，应顺风缓慢放入增殖放流水域，禁止采用抛洒或“高空” 倾倒等伤害水生生物的方式放流。避免高温时放流。

3、注重后期管理。加强放流水域的渔政管理和巡查，打击非法捕捞行为，保护放流苗种的生存环境。配合相关部门对放流效果进行跟踪调查和评估。

四、宣传与教育

- 我县水产中心将广泛宣传渔业增殖放流的目的、意义，提高公众爱护水生生物的意识；教育广大群众严禁向自然水域或渔业重点养殖水域投放来历不明或未经专业部门审定的鱼类苗种，规范社会放生行为；鼓励广大群众积极参与放流行动，增强资源环境保护意识，为开展水生生物资源养护行动营造良好的社会氛围。

- 五、加强资金监管，严格落实财经制度

- 严格执行国家财政法规和财经制度，实行专款、专账管理，严格按照国家财经制度规定，管好用好项目资金，严把支出审核关。加强廉政建设，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，确保财政项目资金充分发挥作用。

- 呼玛县水产服务中心

- 2025年8月8日