附件1

呼玛县水务局转移支付中央水利救灾资金区域绩效目标自评表

（2025年度）

| 转移支付（项目）名称 |  |  | 黑龙江呼玛县段防凌爆破项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中央主管部门 |  |  | 水利部 |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  |  | 呼玛县水务局 |  | 资金使用单位 | 呼玛县水务局 |  |
| 资金投入情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A×100%)（10分） |
|  |  |  | 年度资金总额： | 85 | 85 |  | 100% |
|  |  |  | 其中：中央财政资金 | 85 | 85 |  | 100% |
|  |  |  | 地方财政资金 |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |
| 资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  | 存在问题和改进措施 |  |
|  |  |  | 分配科学性 | 分配科学 |  |  |  |
|  |  |  | 下达及时性 | 下达及时 |  |  |  |
|  |  |  | 拨付合规性 | 拨付合规 |  |  |  |
|  |  |  | 使用规范性 | 使用规范 |  |  |  |
|  |  |  | 执行准确性 | 执行准确 |  |  |  |
|  |  |  | 预算绩效管理情况 | 良好 |  |  |  |
|  |  |  | 支出责任履行情况 | 良好 |  |  |  |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |
|  | 确保呼玛县安全度过凌汛期，对黑龙江呼玛县段部分易卡塞江段进行防凌爆破工作，消除安全隐患。 |  |  |  | 呼玛县防凌破冰工作对呼玛县上江岛段、翻身屯段、迎门砬子至罗家沟段、三合段共4段15.9km实施人工爆破破冰工作，有效消除安全隐患。 |  |  |
| 绩 效 指 标 （90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
|  | 产 出 指 标 （40分） | 数量指标 （10分） | 防凌爆破数量（4处） |  | 4处 | 4处 |  |
|  |  | 质量指标 （10分） | 凌汛安全隐患消除率 |  | ≥80% | 100% |  |
|  |  |  | 防凌爆破作业质量合格率 |  | ≥80% | 100% |  |
|  |  | 时效指标 （10分） | 凌汛期前完成作业率 |  | ≥80% | 100% |  |
|  |  | 成本指标 （10分） | 项目预算 |  | ≤85万元 | 85万元 |  |
|  | 效 益 指 标 （40分） | 经济效益指标（10分） | 凌汛灾害经济损失减少率 |  | ≥80% | 100% |  |
|  |  | 社会效益 指标（10分） | 群众生命财产安全保障率 |  | ≥80% | 100% |  |
|  |  | 生态效益指标（10分） | 黑龙江呼玛县段河道行洪通畅率 |  | ≥80% | 100% |  |
|  |  | 可持续影响指标（10分） | 防凌减灾能力提升程度 |  | ≥80% | 100% |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 上级主管单位满意度 |  | ≥90% | 100% |  |
|  |  |  | 服务群众满意度 |  | ≥90% | 100% |  |
| 说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 填报人及联系方式：刘越 18104570880 审核人： 王军 填报时间：2026年2月28日 |  |  |  |  |  |  |  |